教學系統建置報告

# Discord 微積分模組
教學優化專案

建置、試用與效益評估報告

適用範圍　115-1 微積分模組教學支援

提案與專案負責人　陳俊廷

系統建置紀錄截至　2026 年 8 月 19 日

文件性質：內部試用與決策參考，不代表校方核准或正式服務承諾

# 執行摘要

本專案把 Discord 問答、案件狀態、助教處理流程與教學資料匯出整理成一套可追蹤的支援層，正式課務仍以 NTU COOL 為準。現階段已完成測試 Guild、兩隻 Mac bot、本機 SQLite、精簡 Google Sheet 與 owner-only Apps Script Bridge；學生入口網站、email、remote host、live cutover 與正式試用仍在 gate 之外。

目前成熟度　受控試用前階段。Discord 與本機資料層已有真實服務，Google 路徑只用虛構案件完成 real-cloud smoke；尚未把正式學生資料送進 Portal、Sheet 或 AI 分析。

## 目前可確認的成果

- Discord 已建立 6 個管理類別與 15 個子頻道；course_assistant 與 dump_bot 分開授權、分開執行。

- 案件狀態由本機 SQLite migration v5 管理，案件異動與投影 outbox 在同一個 transaction 寫入。

- Server Database 只保留 5 個人用頁與 5 個隱藏機器頁；舊 21 個空頁籤已安全移除。

- Desktop OAuth 與 Apps Script Execution API 已通過 health、preview、apply、outbox complete 與 no-work replay。

- 尚未切換到 Linux 24h host；Mac 仍是唯一 live writer，未啟用狀態摘要寄信。

## 報告範圍

前半說明緣起、設計與目前成果；中段是學生、助教與維護者的使用方式；後半整理效益評估、試用對象、成本、取捨與後續 gate。數字皆來自專案內部驗證，不把測試通過率換算成教學成效。

# 一、緣起與問題

學生不一定能在卡住的當下把問題整理成完整題目。有人不確定要去 NTU COOL、Discord 或私下詢問，也有人擔心在同學面前暴露基礎不足。多條管道並存時，學生可能因此延後提問。

對助教而言，分散在 Discord、email 與口頭詢問的問題容易重複回答。案件是否已處理、正在等誰、是否需要升級，通常仰賴個人記憶。學期後若想回顧常見學習卡點，又得重新複製對話、整理時間與作者，隱私和同意也容易被忽略。

## 設計目標

- 讓學生保留直接在 Discord 發問的低摩擦路徑，不強迫先進網站。

- 讓一般問題有案件編號、狀態與清楚的下一步，降低遺漏與重複整理。

- 把作者顯示、內容可見範圍與教學分析同意拆開，不以一個「匿名」選項混在一起。

- 把 Private Support 與一般案件分流，預設不進公開查詢或教學分析。

- 只保留行政上需要的 sufficient statistics，不把 Google Sheet 變成逐訊息鏡像。

## 非目標

本系統不取代 NTU COOL，不發布成績或正式期限的另一個版本；不錄音、不自動轉錄語音、不監控全部 Discord 對話，也不把學生內容直接送去模型訓練、能力評分或風險打分。

# 二、前因後果與建置歷程

| 日期 | 節點 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 2026-07-23 | 產品決策 | 固定平台責任、案件格式、隱私三維度、Private Support 與 fixture-first 邊界。 |
| 2026-07-30 | Discord 基建 | 完成角色、6 類別、15 子頻道與兩隻 bot 的實機權限驗證。 |
| 2026-08-10 | 資料層收斂 | 確立本機 SQLite 為 authority，Google Sheet 作分享與暫時恢復用的精簡投影。 |
| 2026-08-11 | Phase 2B | 完成 glass-box Bridge、preview／apply、checksum 與可靠 queue。 |
| 2026-08-19 | Phase 2C | 完成 owner-only Execution API、Desktop OAuth、精簡 Sheet migration 與本機 real-cloud synthetic round-trip。 |

資料依據：專案 decisions、Discord provisioning report、Phase 2A／2B／2C 報告。

# 三、設計與資料責任

每一種載體只負責它擅長的工作。SQLite 保存完整且可交易的案件狀態；Google Sheet 提供人可閱讀的投影；Git 保存規則、schema、程式與決策；raw Discord 匯出只留在受保護本機區。

| 元件 | 負責 | 不負責 |
| --- | --- | --- |
| NTU COOL | 教材、作業、成績、期限與正式政策 | 社群式即時問答 |
| Discord | 一般提問、討論、助教互動與選用語音 | 正式課務唯一來源 |
| course_assistant | 互動、案件寫入與狀態變更 | 大量歷史匯出 |
| dump_bot | 受控讀取、dump／follow 與 reconciliation | 建立或修改公開案件 |
| SQLite | 案件與 queue 的唯一 operational authority | 給大量人員直接編輯 |
| Google Sheet／GAS | 精簡投影、人工檢視、受控管理動作 | 逐訊息鏡像或反向自動覆寫 SQLite |
| Portal | 說明、引導與未來查詢入口；目前 fixture | 保存 bot token 或 owner OAuth |

## 資料寫入順序

- Discord 事件進入 course_assistant，先依權限與資料契約判斷。

- 案件狀態與對應 outbox 在同一個 SQLite transaction 內完成。

- data_bridge 從 outbox 建立 ProjectionEnvelope，先向 GAS preview。

- preview 的 checksum 與 nonce 通過後才 apply；成功後回寫 outbox receipt。

- 同一筆工作重送時必須得到 no-work 或同一結果，不重複建立 Sheet 紀錄。

失敗模式　Google 暫時不可用時，Bridge 進入 degraded，Discord 仍可把案件寫進 SQLite。只有本機 authority 或 one-writer 條件出錯時，案件寫入才應 fail closed。

# 四、功能與完成度

| 範圍 | 狀態 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Discord 頻道與角色 | PASS | allowlisted 測試 Guild 已套用並驗證；舊 bootstrap 資源已移除。 |
| course_assistant／dump_bot | RUNNING | Mac LaunchAgent 各一個 process；尚未搬到 remote host。 |
| SQLite authority | PASS | migration v5、lifecycle、health、outbox 與 projection stream。 |
| 精簡 Sheet | PASS | 44 項 migration 已套用；第二次 dry-run no-op。 |
| GAS Bridge | PASS（synthetic） | owner-only scripts.run；preview／apply／冪等測試完成。 |
| Portal | FIXTURE | 介面可用，但沒有正式 authenticated backend。 |
| Email／身分驗證 | MOCK | 規則與測試存在，尚未啟用正式寄信與學生身分流程。 |
| Linux host／cutover | BLOCKED | 等待 SSH、Tailscale 與 host-key；需另收 GO-LIVE-CUTOVER。 |
| 24 小時觀察 | NOT STARTED | 只能在 cutover 後按真實時間執行。 |

# 五、使用手冊

## 學生

- 教材、作業、成績、截止日與正式公告回 NTU COOL 確認。

- 一般問題可直接在 Discord 對應的討論區發問；不必先理解資料庫或 Bridge。

- 發問時分別確認作者顯示、誰看得到，以及是否同意日後教學分析。

- 含個人或敏感內容時改走 Private Support，不把內容貼到公開討論區。

- Portal 目前是本機展示版；正式課程未公告前，不把它當成可送出或查詢真實案件的入口。

## 助教／管理員

- 先判斷一般案件或 Private Support；只在必要範圍加入教學人員。

- 一般案件使用 OPEN、WAITING_FOR_STUDENT、ANSWERED、ESCALATED、CLOSED 等受管狀態。

- Sheet 的 CaseBoard 用來看精簡案件投影，History 看 lifecycle 摘要；不要在隱藏機器頁手改 queue。

- 正式課務爭議一律指回 NTU COOL，不在 Discord 另訂一份政策。

- 匯出只針對明確指定的一般 thread，先做 consent、去識別化與人工複核；Private Support 預設排除。

## 維護者

- 先確認兩隻 bot 各只有一個 process，再看 SQLite integrity、outbox depth 與最後 bridge receipt。

- 不要從 Sheet 反向覆寫本機；restore 必須驗證版本、checksum、來源並由操作員確認。

- OAuth、bot token、學生資料與 raw dump 不進 Git、聊天、公開 ZIP、Sheet 或報告。

- 未取得 remote host 身分與精確 GO-LIVE-CUTOVER 前，不停止 Mac writer 或啟動第二個 production writer。

- GAS 狀態摘要 trigger 要等 remote heartbeat 穩定後才安裝，避免在尚未切換時寄出假警報。

# 六、試用對象與試用方式

目前適合的試用者是專案負責人、指定助教與管理員，且只使用 allowlisted Guild 與虛構案件。正式學生試用應採小規模、明確告知、可退出的方式，不把整班預設納入。

| 階段 | 對象 | 測試內容 | 放行條件 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 維護者試跑 | 專案負責人 | bot、SQLite、Bridge、備份與還原 | 完成操作收據，無真實學生資料 |
| B. 助教流程演練 | 2–3 位指定助教 | triage、close／reopen、Sheet 檢視、事故備援 | 能在不看機器頁的情況下完成案件處理 |
| C. 小規模學生試用 | 自願參與的小群學生 | 發問、隱私選擇、回覆理解與退出 | 需先完成政策文字、Private Support 與 Portal gate |
| D. 教學評估 | 教師與資料負責人 | 只看核准的 aggregate 指標 | 不得包含 raw 內容、姓名、Discord ID 或 Private Support |

# 七、效益評估

現階段可以證明的是系統行為與安全邊界，不是教學成效。正式評估需要在試用前記錄 baseline，試用後再用相同定義比較；樣本太少時只報描述統計與訪談重點，不把差異解讀成因果效果。

| 評估面向 | 指標 | 解讀方式 |
| --- | --- | --- |
| 提問摩擦 | 完成一次一般提問所需步驟、放棄率、隱私選項理解 | 3 分鐘內完成；但門檻需由真實可用性測試決定 |
| 回應效率 | 首次助教回覆時間中位數、48 小時未處理案件數 | 與試用前同期間比較 |
| 案件品質 | 重開率、等待學生補件比例、狀態缺漏 | 區分流程問題與題目難度 |
| 助教負擔 | 重複回答、人工搜尋、複製整理所花時間 | 搭配每週短問卷或工作日誌 |
| 隱私與安全 | 誤貼公開區、未授權存取、raw 資料外流、錯誤分析納入 | 目標為 0；任何事件都需個案檢討 |
| 系統可靠度 | bot 單一實例、SQLite integrity、queue depth、Bridge delay | 與教學成效分開報告 |

# 八、計數與成本

## 目前可核對的系統計數

| 項目 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| Discord 類別／子頻道 | 6／15 | 2026-07-30 provisioning report |
| 常駐 bot | 2 | course_assistant、dump_bot |
| SQLite authority | 1 | 避免雙主資料來源 |
| Sheet 頁籤 | 5 人用 + 5 機器用 | 舊 21 空頁籤已移除 |
| Sheet migration | 44 項套用，重跑 0 項 | 非破壞性 preflight 與 no-op 驗證 |
| 狀態摘要時段 | 每日 3 個 | 07:00、13:30、19:00；trigger 尚未啟用 |
| Runtime／GAS 測試 | 74／58 | Phase 2C 驗證收據 |

以上是系統建置計數，不是學生使用量或教學成果。

## 成本判讀

| 類別 | 目前狀態 | 後續應計入 |
| --- | --- | --- |
| 雲端服務 | 未啟用付費試用；專案紀錄未列新增現金支出 | 正式試用前確認 Apps Script、Sheets、Mail 與 API quota |
| 運算主機 | 目前使用既有 Mac；Linux 24h host 尚未接管 | 後續需記錄主機、電力、備份與網路成本 |
| 人力 | 目前主要成本 | 開發、助教訓練、值班、事故處理與資料治理都要計時 |
| 維護 | 測試與文件已降低重複判斷，但系統仍跨 Discord、SQLite、Google | 每學期前需做權限、憑證、schema 與備援演練 |

成本底線　現階段不能把「未啟用付費試用」寫成長期零成本。最大的已知支出是人力；雲端 quota、24h host 與正式寄信成本要等試用規模確定後再估。

# 九、優點、限制與風險

| 面向 | 判讀 |
| --- | --- |
| 優點 | SQLite 單一 authority；Google 失敗不阻斷 Discord；兩隻 bot 權限分離；Sheet 只呈現 sufficient statistics；migration、outbox 與冪等性有測試。 |
| 限制 | 跨 Discord、Python、SQLite、GAS 與 Sheet，維護者需理解多個邊界；Portal 與 email 尚未正式接入；目前依賴 Mac 常駐。 |
| 主要風險 | Private Support、正式身分、資料保留／撤回、Portal 查詢授權與 remote cutover 尚未完成；任何一項都不能用 synthetic smoke 代替。 |
| 降低方式 | 維持 one-writer、owner-only GAS、fixture-first、人工 gate、秘密分離、非破壞 migration、備份／還原演練與可撤銷部署。 |

# 十、隱私、安全與資料治理

- raw message、學生姓名、學號、Discord ID、email、附件、Private Support 與憑證不得進聊天、Git、公開 ZIP 或 LLM。

- 學號本身屬個人資料。對話中若出現可識別內容，需依核准規則去識別化；regex 不能保證不可逆匿名。

- AI 分析必須取得學生同意，只限教學優化目的，且由授權人員在匯出、同意判定、去識別化與人工複核後另行啟動。

- Sheet 的 protected range 不是閱讀隔離機制。Private Support 不應放進通用 workbook 或一般 lookup。

- 任何憑證曝露都要撤銷或更換，不能只刪除檔案或 commit。

# 十一、後續規劃與放行順序

| 順序 | 工作 | 驗收 | 目前狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取得 remote host 身分 | SSH username、Tailscale target、host-key fingerprint | BLOCKED |
| 2 | Remote staging | 唯讀 audit、systemd staging、synthetic cloud smoke | 待 1 完成 |
| 3 | 備份／還原演練 | SQLite integrity、migration ledger、row count、rollback | 待 2 完成 |
| 4 | Live cutover | 只在收到 GO-LIVE-CUTOVER 後停止 Mac writer 並啟動 remote | 需人工 gate |
| 5 | 24 小時觀察 | bot、SQLite、queue、GAS heartbeat、錯誤與 rollback readiness | NOT STARTED |
| 6 | 試用前治理 | 學生告知、同意／撤回、Private Support、Portal access、事故流程 | 產品決策 |
| 7 | 小規模試用與評估 | opt-in 對象、baseline、指標、回饋與是否擴大 | 待前項通過 |

# 十二、結論

專案已從單純提案走到可執行的 Discord、SQLite 與 Google 投影原型。下一階段應先完成 remote host、one-writer cutover、Private Support、Portal access 與正式試用規則，不再擴張功能。這些 gate 通過後，才適合用小規模試用回答真正的教學問題：學生是否更願意問、助教是否少做重複整理，以及隱私選項是否真的看得懂。

若評估顯示案件流程沒有降低摩擦，或維護成本高於節省的助教時間，應縮小系統，只保留 Discord 基建、案件狀態與必要的管理投影。反之，若試用結果穩定，再逐步開放 Portal、email 與教學分析，不一次把所有功能推到正式環境。

# 附錄：本報告的內部資料來源

- docs/PROJECT_CHARTER.md、docs/IMPLEMENTATION_STATUS.md、docs/NEXT_STEPS.md。

- docs/reports/DISCORD_INFRASTRUCTURE_PROVISIONING_REPORT_2026-07-30.md。

- project-exchange/16_PHASE-2A_RUNTIME_QUEUE_DUAL_GAS_REPORT_2026-08-10.md。

- project-exchange/17_PHASE_2B_GLASSBOX_DATA_BRIDGE_REPORT_2026-08-11.md。

- project-exchange/18_PHASE_2C_24H_HOST_PRODUCTION_INTEGRATION_REPORT_2026-08-19.md。

- 原提案：Discord_微積分模組教學優化提案.docx。

本報告只整理專案內部已存在的事實與產品決策；沒有引用外部成效研究，也沒有把測試數據換算成教學成效。